**招 标 文 件**

工程名称：龙腾御锦湾12-15#楼栏杆、百叶制作安装工程

建设单位：成都吉兴和投资有限公司

招标时间：2021年1月19日至1月26日

**招 标 公 告**

**一、招标项目**

龙腾御锦湾12-15#楼栏杆、百叶制作安装工程。

详见后附建施图。

**二、投标人资格要求：**

1、投标人需具备独立法人资格，具备栏杆、百叶制作安装经营范围。

2、近3年已完成2个以上同等规模的工程（提供中标通知书和合同，以中标或签订施工合同时间为时间依据）。

3、无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入。

**三、报价要求**

1、根据甲方提供图纸，实行综合单价包干（综合单价为含全额税率9%增值税专用发票价格）。结算数量按最终收方数量计，不另计算损耗。（若投标单位可对图纸进一步优化，可提出优化建议）

2、各类材料及制作标准按国家及地方现行最新规范标准。玻璃栏杆规格为6+0.76+6mm（其他材料规格详见招标图纸）

3、投标时投标单位提供不同种类的栏杆、材料及配件小样。

4、付款方式：

**（1）预付款：**合同签订后10个工作日内支付预付款10万元（壹拾万元整）；

**（2）进度款：**当期材料及人员到场后10个工作日内支付到当期应结算工程款的30%；

**（3）验收款：**当期施工完毕、甲方验收合格并办理相关手续后，10个工作日内支付到应结算总金额的50%；

**（4）结算款：**竣工验收备案合格并办理相关手续后，10个工作日内支付到应结算总金额的97%；

**（5）质保金：**质保金3%，质保到期后10个工作日内支付。（质保期自竣工验收备案后，双方签字确认完善移交手续之日起计算，质保期不低于2年）。

**四、招标文件的获取**

招标时间：2021年1月19日至1月26日14：30时。

有意参与投标的单位可在招标时间内，凭企业营业执照及资质文件领取招标文件。

联系人：张维17380158669 贾科18782674017 范梦媛13540181046

**五、投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间为：2021年1月26日14：30。

2、投标文件递交地点为：成都市龙泉驿区歇凉关路龙腾东麓城售楼部三楼会议室

3、投标文件递交联系人：张维17380158669 贾科18782674017 范梦媛13540181046

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

成都吉兴和投资有限公司

### 2021年1月19日